# لوحة المشروع — مساعد توثيق تحليل الأعمال

الاسم: [أسماء بداح البداح] · المسار: مساعد مخصّص · التطبيق المعتمد: Claude (المشاريع)

## 1 · المهمة وخط الأساس

| المهمة كما تُؤدّى اليوم: بدايتها ونهايتها | إعداد وثيقة متطلبات العمل (BRD) لخدمة أو نظام إلكتروني. تبدأ باستلام مدخلات الجهة المالكة: وثيقة الصلاحيات، ومحاضر الاجتماعات، ووصف الإجراءات، والقوالب. وتنتهي بتسليم وثيقة Word على القالب المعتمد، فيها خصائص المستخدم ومعايير القبول وقواعد العمل ومصفوفة الصلاحيات والنقاط التي تحتاج قرارًا، لفرق التطوير والاختبار وأصحاب المصلحة. |
| --- | --- |
| الوقت اليوم لكل مرة (دقيقة)، وكيف قسته | 900 دقيقة لوثيقة بحجم نظام المراجعة الداخلية (نحو 30 خاصية مستخدم)، أي قرابة يومي عمل . قسته بمتوسط آخر 3 وثائق في سجل المهام والتقويم، من استلام المدخلات حتى التسليم، شاملًا المراجعة والتصحيح . |
| كم مرة تتكرر في الشهر؟ وهل يؤديها غيرك؟ | مرتان في الشهر في المتوسط، وثيقة لكل خدمة جديدة أو تحديث جوهري . ويؤديها كذلك زملاء قسم تحليل الأعمال على القالب نفسه . |
| ما أكثر ما يتعب فيها؟ (الوقت، الأخطاء، اختلاف النتيجة، الجودة) | الوقت أولًا: استخراج الصلاحيات وقواعد العمل يدويًا، وصياغة معايير القبول لكل خاصية. ثم الأخطاء: إغفال صلاحية، أو تكرار قاعدة بصيغتين، أو صعوبة تتبع كل صلاحية إلى خاصيتها. ثم اختلاف النتيجة بين محلل وآخر في الصياغة والترتيب. |

## 2 · المسار، ولماذا

| المسار المختار | مساعد مخصّص: مشروع «مساعد توثيق تحليل الأعمال» على Claude، يضم التعليمات والقالب المعتمد والقوالب المساندة في مكان واحد. |
| --- | --- |
| لماذا هذا المسار لا غيره؟ ولماذا لا يكفي أمر في محادثة؟ | المهمة متكررة وتعتمد على مصادر ثابتة: دور محدد، ومنهجية من ثلاث مراحل، وعشر قواعد إلزامية، وقالب معتمد لا يتغير. الأمر في محادثة يضيع سياقه ويُعاد شرحه كل مرة، ولا يضمن الالتزام بالقالب والقواعد نفسها، فتختلف النتيجة بين وثيقة وأخرى. ولا يناسبها «وكيل أو مهمة مجدولة» لأنها تُطلب مع كل خدمة جديدة لا على جدول زمني، ولا «أداة مبنية» لأن المخرج وثيقة لا نموذج إدخال. |

## 3 · سير العمل

| # | الخطوة | من يؤديها (التطبيق · يقترح وأنا أعتمد · أنا) | ما الذي يُفحص بعدها |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | رفع مدخلات الخدمة إلى المشروع بعد إزالة الأسماء والهويات: وثيقة الصلاحيات، والمحاضر، والقوالب | أنا | أن المدخلات أحدث إصدار معتمد، وخالية من البيانات الشخصية |
| 2 | مراجعة المدخلات: تحديد التعارض والتكرار والنقص، وما يصلح مصدرًا وما لا يصلح | يقترح وأنا أعتمد | قائمة التعارضات وأسئلة التوضيح: أجيب عنها، وأعتمد ما يُبنى عليه |
| 3 | إعداد الوثيقة على القالب: خصائص المستخدم، ومعايير القبول، وقواعد العمل، ومصفوفة تتبع الصلاحيات، والنقاط «بانتظار قرار» | التطبيق | ترتيب القالب كما هو، وكل صلاحية مربوطة بخاصية، ولا متطلب بلا مرجع في المصدر، ولا معيار قبول يكرر قاعدة عمل |
| 4 | مراجعة الاتساق والاعتماد، ثم التسليم لفرق التطوير والاختبار | أنا | عينة من الخصائص مقابل المصدر سطرًا بسطر، وعرض النقاط «بانتظار قرار» على الجهة المالكة قبل اعتماد النسخة 1.0 |

## 4 · بطاقة التفويض والأمر الجاهز

| الحقل | بطاقتك |
| --- | --- |
| ما يُسند | استخراج الأدوار والصلاحيات وقواعد العمل من المصادر، وصياغة خصائص المستخدم ومعايير القبول على القالب المعتمد، وبناء مصفوفة التتبع، وكشف التعارض والتكرار والنقص. وإعداد الملفات المساندة: الحقول، ومخطط سير العمل، وتجربة الخدمة الإلكترونية. |
| ما يبقى لي | اختيار المصادر واعتماد أحدث إصدار منها، وإزالة البيانات الشخصية قبل الرفع، والإجابة عن أسئلة التوضيح، والبت في التعارضات مع الجهة المالكة، ومراجعة الوثيقة واعتمادها. لا يُعتمد متطلب أو صلاحية دون مراجعتي. |
| البيانات | وثيقة صلاحيات المستخدمين في نظام المراجعة الداخلية (PDF)، والقالب المعتمد لوثيقة تحليل الأعمال (Word)، وقوالب الحقول (Excel) ومخطط سير العمل (PNG) وتجربة الخدمة (HTML). لا بيانات أفراد ولا بيانات تشغيلية من النظام. |
| معيار القبول (بعدد أو حد) | كل الصلاحيات الواردة في المصدر مربوطة بخاصية مستخدم (61 من 61 في نظام المراجعة الداخلية)، و0 متطلب بلا مرجع في المصدر، و0 تغيير في ترتيب عناوين القالب وجداوله، و0 معيار قبول يكرر نص قاعدة عمل. وما أصححه في المراجعة لا يتجاوز 10% من الخصائص (3 من 30). |
| الأمر الجاهز، أو التعليمات، أو المهارة، أو المواصفات | ملحق: تعليمات المشروع (الدور: محلل أعمال أول؛ مصادر المعلومات؛ منهجية العمل في ثلاث مراحل؛ 10 قواعد إلزامية؛ المخرجات)، والقالب «نموذج_وثيقة_تحليل.docx» في ملفات المشروع. الأمر الجاهز: «راجع المدخلات المرفقة وحدّد التعارضات الجوهرية، ثم أنشئ وثيقة تحليل الأعمال على القالب المعتمد بصيغة Word، وافصل المؤكد عمّا يحتاج قرارًا.» |

## 5 · البيانات

| السؤال | نعم / لا · كيف |
| --- | --- |
| هل أُزيلت الأسماء والهويات وكل ما يدل على شخص، أو رُمّزت؟ | نعم. وثيقة الصلاحيات تصف أدوارًا لا أشخاصًا، مثل فريق المراجعة ورئيس الوحدة ومدير الإدارة. وفي المحاضر تُستبدل الأسماء بالأدوار قبل الرفع. |
| هل تسمح سياسة الجهة وتصنيف البيانات برفعها إلى هذا التطبيق؟ | نعم بشرط: الوثيقة وصف تنظيمي للأدوار مصنّف «داخلي» لا «سري» (افتراضي: يُؤكَّد التصنيف مع مالك البيانات وسياسة الأمن السيبراني في الجهة قبل الرفع). |
| هل تقتصر المادة على ما تحتاجه المهمة؟ | نعم. رُفعت وثيقة الصلاحيات والقوالب فقط، دون تقارير مراجعة فعلية أو ملاحظات أو شواهد من النظام. |
| ما الذي لا يُرفع أبدًا في هذه المهمة؟ | تقارير المراجعة الفعلية وملاحظاتها وشواهدها، وأسماء الموظفين والجهات محل المراجعة، وبيانات الدخول والحسابات الفعلية، وأي وثيقة مصنّفة «سري». |

## 6 · معيار القبول وحالات الاختبار

| الحالة | المدخل | النتيجة المقبولة | ماذا حدث |
| --- | --- | --- | --- |
| نموذجية | وثيقة صلاحيات نظام المراجعة الداخلية (PDF): 7 أدوار بصلاحياتها و8 صلاحيات عامة، مع القالب المعتمد | وثيقة على القالب بترتيبه، وكل صلاحية مربوطة بخاصية، ولا متطلب بلا مرجع | تحقق بعد تصحيح في التنسيق لا المحتوى: وثيقة من 27 صفحة، فيها 30 خاصية مستخدم في 7 مجموعات، و116 معيار قبول، و23 قاعدة عمل، و61 صلاحية مربوطة كلها بخصائصها |
| فوضوية | مدخلات غير متسقة: ملف حقول فارغ بعنوان نظام آخر («المنصة الموحدة»)، وصورة مخطط لا تحوي سوى العنوان، وقالب تجربة خدمة بقيم افتراضية | يكشف المساعد قبل الإعداد ما لا يصلح مصدرًا ويبلّغ به، ولا يستخرج منه متطلبات | تحقق: حدّد أن وثيقة الصلاحيات وحدها تحمل محتوى، وأبلغ بذلك قبل البدء، واستخدم بقية الملفات قوالب فقط |
| حدّية | نقاط لم يحسمها المصدر: الدور المخوّل بإسناد المهام إلى المراجعين، وآلية العمل عند تحرير أكثر من مراجع للتقرير في الوقت نفسه | لا يفترض دورًا أو إجراءً، بل يكتب النقطة «بانتظار قرار» داخل الخاصية ويجمعها في قائمة واحدة | تحقق: رُصدت 15 نقطة «بانتظار قرار» دون افتراض. وكشفت مصفوفة الصلاحيات نقطة إضافية: هل يشمل تعديل «محتوى التقرير» الملاحظاتِ والتوصيات؟ |

## 7 · النتيجة المقيسة

| المؤشر | قبل | التجربة 1 | التجربة 2 | في الشهر، إن ثبتت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الوقت (دقيقة، مع المراجعة والتصحيح) | 900 | 180 | 120 | توفير نحو 1560 دقيقة، أي 26 ساعة، عند وثيقتين في الشهر |
| الصلاحيات المتتبَّعة إلى خاصية مستخدم (%) | نحو 80%، دون مصفوفة تتبع | 100% (61 من 61) | 100% | 100% في كل وثيقة |
| هل تحقق معيار القبول؟ (من المرة الأولى · بعد تصحيح · لم يتحقق) | — | بعد تصحيح | من المرة الأولى | — |
| ما الذي صحّحته؟ | — | التنسيق لا المحتوى: صورة المخطط كانت مقصوصة، والفهرس امتد إلى صفحة ثانية، والإحالات إلى الخصائص تتقطع داخل جدول الصلاحيات فاستُبدلت بمصفوفة تتبع بعمود مستقل | صياغة معيارَي قبول ليُقاسا بعدد محدد | — |

التجربة 1: نظام المراجعة الداخلية. التجربة 2: خدمة ثانية على القالب نفسه .

## 8 · المخاطر والضوابط، وخطة 30 يومًا

| أسوأ ما قد يحدث لو اعتُمد المخرج دون مراجعة | تُسلَّم لفرق التطوير صلاحية أو إجراء لم يرد في المصدر، أو قاعدة عمل بمعنى مختلف، فيُبنى النظام على متطلب خاطئ. مثل منح دور صلاحية اعتماد التقرير أو تعديل محتواه دون أن تخوّله وثيقة الصلاحيات، فيُكتشف الخطأ متأخرًا في الاختبار أو بعد الإطلاق. |
| --- | --- |
| الضابط الذي يمنعه (صلاحية، نقطة مراجعة، قاعدة «لا») | قاعدة «لا»: لا متطلب ولا صلاحية بلا مرجع في المصدر، وما لم يحسمه المصدر يُكتب «بانتظار قرار». نقطة مراجعة: لا تُسلَّم الوثيقة قبل مراجعتي لمصفوفة التتبع وعينة من الخصائص مقابل المصدر. صلاحية: الاعتماد النهائي لي وللجهة المالكة، لا للتطبيق. |
| الإفصاح: هل يلزم؟ وما نصّه؟ | نعم، في صفحة معلومات الوثيقة: «أُعدّت مسودة هذه الوثيقة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي (Claude)، وراجعتها واعتمدتها محللة الأعمال، وتستند حصريًا إلى المصادر المذكورة في قسم المراجع.» |
| اليوم الأول · الأسبوع الأول · الشهر الأول | اليوم الأول: عرض الوثيقة والنقاط الـ15 على الجهة المالكة، وتسجيل وقت المراجعة الفعلي. الأسبوع الأول: تحديث الوثيقة بالقرارات المعتمدة وإعادة مراجعة الاتساق، وتطبيق المساعد على خدمة ثانية (التجربة 2). الشهر الأول: استخدامه في كل وثيقة جديدة مع سجل للوقت والتصحيحات، وتجربته مع زميلة في القسم على القالب نفسه. |
| القرار بعد شهر: أستمر، أعدّل، أتوقف، أوسّع | أوسّع : إن ثبت التوفير وبقيت التصحيحات ضمن 10% من الخصائص، يُعمَّم المشروع على محللي القسم. وإن زادت التصحيحات، أعدّل التعليمات وأعيد التجربة. |